INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA

División De Estudios Profesionales

Departamento De Sistemas Y Computación

INGENIERÍA DE SOFTWARE

CRONOGRAMA (4ta Iteración)

DRUNK GAMES

PROFESOR

MARIA YANETH VEGA FLORES

ALUMNOS

Arreola Cuin Carlos Eduardo – 16120500 / Programador

Castillo Vázquez Haziel Josué – 15120277 / Programador

Cortes Gómez José Ángel – 15120281 / Analista y Probador

Martínez Aguilar Diego Ulises – 15121185 / Líder y Programador

Valdez Solana Humberto Arturo – 14120514 / Probador y Diseñador

MORELIA, MICHOACÁN

Lunes, 5 de noviembre del 2018

| Cronograma de actividades para la cuarta iteración del proyecto: DRUNK GAMES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Noviembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Creación de cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Líder |
| 2 | Desarrollo del plan de Iteración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analista |
| 3 | Diseño de interfaces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diseñador |
| 4 | Revisión de avances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Líder |
| 5 | Reunión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| 6 | Back End |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programadores |
| 7 | Front End |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programadores |
| 8 | Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testers |
| 9 | Documentar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| 10 | Cierre de Iteración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analista |
| 11 | Visita con el cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Líder |